**Planification de l’organisation du groupe durant le projet**

**Estimation :**

Durée maximale du projet : 6 semaines

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Class : | Nombre de personne minimum | Temps estimé |
| Crapaud | 1 | 1 semaine |
| Grenouille | 1 | 1 semaine |
| Pion | 1 | 2 semaines |
| Plateau | 1 | 2 semaines |
| OutilAction | 2 | 3 semaines |
| Crapouille (Main) | 1 | 2 semaines |
| Interface | 1 | 6 semaines |

**Organisation du groupe :**

Voici les l’organisation du travaille à faire sur les 6 semaines :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er itération | | 2éme itération | | 3éme itération | |
| Semaine : | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | 5 semaines | 6 semaines |
| Class à faire : | Interface  Crapaud  Grenouille  Pion | Interface  Pion  Plateau | Interface  OutilAction  Plateau | Interface  OutilAction | Interface  OutilAction | Interface  Crapouille |